# Planejamento
## 1.1Visão Geral
O sistema de Memorial é um projeto para auxiliar o usuário a criar um memorial. Estes memoriais são usados para apresentações em concursos para ingresso e promoção na carreira docente e em exames de seleção ou de qualificação. O sistema irá registrar as informações profissionais do usuário e também terá descrições sobre atividades docentes. Por fim, o usuário poderá anexar alguns documentos comprobatórios e também prover a possibilidade de gerar um HTML com essas informações.
## 1.2Pré-requisitos
- Solicitação do projeto aprovada;
- Gerente de projeto definido.
## 1.3Atividades
### 1.3.1Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto (4.2-PMBOK)
A finalidade deste documento é definir, preparar, integrar e coordenar todas as etapas que serão realizadas durante todo o desenvolvimento do projeto.
Na entrada, encontra-se o link para o acesso do Termo de Abertura do Projeto e, na saída, o Plano de Gerenciamento do Projeto.
Entrada: O termo de abertura do projeto está disponível no seguinte link: https://github.com/LLVN/Vinicius/blob/master/DocumentosProjeto/TAP_Vinicius.odt
Saída: O plano de gerenciamento do projeto está disponível no seguinte link: https://github.com/LLVN/Vinicius/blob/master/DocumentosProjeto/PGP_Vinicius.odt
### 1.3.2Definir o escopo do projeto
Checklist
Finalidade:Descrever de forma clara as entregas do projeto
Entrada:Termo de Abertura do Projeto
Saída:
- Declaração de Escopo (Seção do Plano de Projeto ou Documento auxiliar);
- Estrutura Analítica do Projeto (EAP ou WBS)
### 1.4.3Planejar o gerenciamento da qualidade (8.1-PMBOK)
Tipos de critério	Aplica para	Descrição
Critérios de aceitação	Entregas e Projeto	Define os critérios que serão usados para aprovar ou não a entrega. Podem ser entregas, aprovações ou eventos que devem ocorrer antes de sua conclusão.
Pré-requisitos ou Dependências	Atividades, Entregas e Fases	Define os pré-requisitos que devem estar disponíveis antes do início da atividade (materiais, pessoal, aprovações)

CheckList

Finalidade: Identificar os requisitos e padrões de qualidade do projeto e suas entregas e documentar como será verificado a conformidade dos mesmos.
Entrada:
Saída:
Plano de gerenciamento da qualidade Ou seção de qualidade no plano de projeto.
### 1.4.4Criar o cronograma e o orçamento do projeto

CheckList

Finalidade: Detalhar para cada pacote de trabalho, suas atividades. Para cada atividade definida, seus recursos necessários e duração prevista.
Entrada:
Saída:
- Cronograma.
- Orçamento.
### 1.4.5Planejar o gerenciamento das comunicações (10.1-PMBOK)

CheckList

Finalidade: Determinar as necessidades de informação das partes interessadas no projeto e definir quem irá gerá-la e quem irá recebê-la, quando e como será comunicada.
Entrada:
Saída: Plano de gerenciamento das comunicações ou Seção do plano de projeto atualizada.
### 1.4.6Analisar os riscos

CheckList

Finalidade:
- Aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e
- Diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto.
Entrada:
Saída:
Plano complementar de riscos
### 1.4.7Determinar o controle integrado de mudanças
Ferramenta: Sistema de gestão de configuração com controle integrado de mudanças.
CheckList

## 1.5Saída
### 1.5.1Plano de projeto