Termo de Abertura do Projeto – Modelo de Exemplo
Documento: Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: Sistema Memorial
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Vinicius Ribeiro Morais
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição
23 de Agosto de 2016	1.0	Vinícius Ribeiro Morais	Foi definido o nome e uma breve descrição do projeto, as ferramentas, datas e equipe.
30 de Agosto de 2016	1.1	Vinícius Ribeiro Morais	Foi definido as entregas previstas para o projeto e as premissas do mesmo.
30 de Agosto de 2016	1.2	Vinícius Ribeiro Morais	Foi definidos as entregas e seus respectivos critérios de aceitação.

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?
Este projeto explora os estudos da disciplina de Engenharia de Software 2 do curso de Ciência da Compuração da UTFPR de Campo Mourão. Assim, será possível aprender e aplicar todos os métodos necessários para desenvolver um projeto.
Objetivos do Projeto
Auxiliar o usuário na criação de memoriais.
Entregas Previstas para o Projeto
- Primeira entrega: O sistema deve permitir que o usuário registre uma conta, efetue o login, recupere a senha e altere os dados se necessário:
- Segunda entrega: O sistema deve permitir que o usuário registre um memorial.
- Terceira entrega: O sistema deve permitir ao usuário anexar documentos dgitalizados, alterar o memorial para que o usuário possa atualizar as informações do mesmo e, por fim, o sistema deve gerar um documento HTML com todo o histórico de experiência profissional.

Entregas e Critérios de Aceitação
- Entrega: O Sistema deve permitir ao usuário o registro de uma conta para gerenciar seu currículo. [RF1]
- Critérios de Aceitação: A conta deverá ser constituída de usuário e senha e, na criação da conta, as seguintes informações deverão ser registradas:
  - Nome, data de nascimento, sexo, cpf, rg, unidade federativa e endereço pessoal e profissional.
- Entrega: O Sistema deve permitir ao usuário efetuar “login” no sistema através de seu nome de usuário e senha. [RF3]
- Critérios de Aceitação: o usuário poderá efetuar o login apenas se as informações como usuário e senha estiverem corretas.
- Entrega: O Sistema deve permitir ao usuário a recuperação de sua senha através do nome de usuário registrado no sistema. [RF4]
- Critérios de Aceitação: O usuário, através de uma confirmação pelo e-mail, poderá recuperar sua senha informando seu usuário e e-mail.
- Entrega: O Sistema deve permitir ao usuário a alteração de seus dados no sistema. [RF5]
- Critérios de Aceitação: Após efetuar o login, o usuário poderá acessar suas informações e modificá-las se desejar.
- Entrega: O Sistema deve permitir ao usuário registrar um memorial. [RF6]
- Critérios de Aceitação: O usuário poderá registrar as seguintes informações no momento do registro de um memorial:
  - Formação acadêmica;
  - Atividades profissionais;
  - Participação em Conselhos, Comissões e Consultorias;
  - Cargos e Função de Direção e Administração;
  - Atividades docentes;
  - Atividades assistenciais;
  - Atividades didáticas;
  - Banca examinadora;
  - Estágios;
  - Atividades de extensão universitária;
  - Publicações;
  - Participação em eventos;
  - Orientações concluídas;
  - Filiação a Sociedades Científicas;
  - Títulos.
- Entrega: O Sistema deve permitir ao usuário anexar documentos digitalizados. [RF7]
- Critérios de Aceitação: O usuário poderá anexar arquivos apenas com formatos pdf, doc, odt ou txt. Caso o usuário tente anexar outro tipo de formato, o sistema deve avisá-lo sobre.
- Entrega: O Sistema deve permitir a alteração do memorial para que o usuário atualize as informações. [RF8]
- Critérios de Aceitação: O usuário poderá atualizar as informações do memorial de acordo com as listadas na [RF6], podendo remover ou adicionar alguma informação.
- Entrega: O Sistema deve gerar um documento HTML com todo o histórico de experiência profissional do usuário, bem como seus documentos comprobatórios. [RF9]
- Critérios de Aceitação: O sistema deve gerar um documento HTML e o mesmo deve permitir que o usuário visualize quando necessário.
Breve Descrição do Projeto
O sistema de Memorial é um projeto para auxiliar o usuário a criar um memorial. Estes memoriais são usados para apresentações em concursos para ingresso e promoção na carreira docente e em exames de seleção ou de qualificação. O sistema irá registrar as informações profissionais do usuário e também terá descrições sobre atividades docentes. Por fim, o usuário poderá anexar alguns documentos comprobatórios e também prover a possibilidade de gerar um HTML com essas informações.
Premissas do Projeto
Software:
1. O banco de dados deverá ser implementado usando o MYSQL;
2. O sistema utilizará a Linguagem JAVA.
Funcionamento:
O sistema deverá funcionar nos navegadores mais populares: Chrome e Firefox.
Restrições do Projeto
- O projeto terá de ser realizado no máximo até o fim de dezembro, pois o término da disciplina será dia treze de dezembro.
- O funcionário que não estiver “logado” no sistema não poderá efetuar nenhuma operação.
Cronograma Preliminar

Não há cronograma até o momento.

Orçamento Preliminar

Não há orçamento até o momento.

Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto
- Risco: O pouco tempo alocado para a elaboração do simulado pode atrasar o projeto.
- Risco: A saída de qualquer membro da equipe pode desestruturar o projeto.
Sessão de Ferramentas e Controle de Versão:
- Ferramentas: https://github.com/LLVN
- Controle de Versão: https://github.com/LLVN/Vinicius/issues
Pré-designação da Equipe
- Gerente: Vinicius Ribeiro Morais
- Analista: Luís Fernando
- Testador: Luiz Felipe Fronchtti
- Desenvolvedor: Noemi Scherer
Assinantes do Termo
Reginaldo Ré: Professor da UTFPR de Campo Mourão