Termo de Abertura do Projeto – Modelo de Exemplo
Documento: Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: Sistema Memorial
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Vinicius Ribeiro Morais
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição
23 de Agosto de 2016	1.0	Vinícius Ribeiro Morais	Foi definido o nome e uma breve descrição do projeto, as ferramentas, datas e equipe.
30 de Agosto de 2016	1.1	Vinícius Ribeiro Morais	Foi definido as entregas previstas para o projeto e as premissas do mesmo.

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?
Este projeto explora os estudos da disciplina de Engenharia de Software 2 do curso de Ciência da Compuração da UTFPR de Campo Mourão. Assim, será possível aprender e aplicar todos os métodos necessários para desenvolver um projeto.
Objetivos do Projeto
Auxiliar o usuário na criação de memoriais.
Entregas Previstas para o Projeto
- Primeira entrega: O sistema deve permitir que o usuário registre uma conta, efetue o login, recupere a senha e altere os dados se necessário:
- Segunda entrega: O sistema deve permitir que o usuário registre um memorial.
- Terceira entrega: O sistema deve permitir ao usuário anexar documentos dgitalizados, alterar o memorial para que o usuário possa atualizar as informações do mesmo e, por fim, o sistema deve gerar um documento HTML com todo o histórico de experiência profissional.

Entregas e Critérios de Aceitação
Breve Descrição do Projeto
O sistema de Memorial é um projeto para auxiliar o usuário a criar um memorial. Estes memoriais são usados para apresentações em concursos para ingresso e promoção na carreira docente e em exames de seleção ou de qualificação. O sistema irá registrar as informações profissionais do usuário e também terá descrições sobre atividades docentes. Por fim, o usuário poderá anexar alguns documentos comprobatórios e também prover a possibilidade de gerar um HTML com essas informações.
Premissas do Projeto
Software:
1. O banco de dados deverá ser implementado usando o MYSQL;
2. O sistema utilizará a Linguagem PHP.
Funcionamento:
O sistema deverá funcionar nos navegadores mais populares: Chrome e Firefox.
Restrições do Projeto
- O projeto terá de ser realizado no máximo até o fim de dezembro, pois o término da disciplina será dia treze de dezembro.
- O funcionário que não estiver “logado” no sistema não poderá efetuar nenhuma operação.
Cronograma Preliminar

Orçamento Preliminar

Não há orçamento até o momento.

Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto
- Risco: O pouco tempo alocado para a elaboração do simulado pode atrasar o projeto.
- Risco: A saída de qualquer membro da equipe pode desestruturar o projeto.
Sessão de Ferramentas e Controle de Versão:
- Ferramentas: https://github.com/LLVN
- Controle de Versão: https://github.com/LLVN/Vinicius/issues
Pré-designação da Equipe
- Gerente: Vinicius Ribeiro Morais
- Analista: Luís Fernando
- Testador: Luiz Felipe Fronchtti
- Desenvolvedor: Noemi Scherer
Assinantes do Termo
João Badanha – Autor no blog e co-fundador do Blog Café com ITIL
Ronaldo Gordon – Autor no blog e co-fundador do Blog Café com ITIL